«Вöльдiн» сикт овмöдчöминса администрация

ШУÖМ

Администрация сельского поселения «Вольдино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2018 года       				                           № 22

Республика Коми

Усть-Куломский район

с.Вольдино

Об утверждении программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности администрации сельского поселения

«Вольдино» на 2018-2020 годы»

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации администрация сельского поселения «Вольдино» постановляет:

1. Утвердить программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения «Вольдино» на 2018-2020 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава сельского поселения «Вольдино»                         И.А.Андриевская

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения  «Вольдино»

от  29.03.2018  №  22

Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения «Вольдино» на 2018-2020 годы»

Раздел 1.  «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрация сельского поселения «Вольдино»

| Полное наименование организации | Администрация сельского поселения «Вольдино» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация сельского поселения «Вольдино» |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрация сельского поселения «Вольдино» |
| Цели программы | -установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов; -снижение финансовой нагрузки на бюджет поселения. -использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям; -обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (электричество, тепло) с использованием приборов учета |
| Задачи программы | -сокращение финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов организации -внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов; сбор и анализ информации по годовому расходу тепловой и электрической энергии, и об энергопотреблении зданий, сооружений; организация проведения энергоаудита, энергетических исследований, ведение энергетических паспортов; оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода). |
| Целевые показатели программы | - Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) - Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
| Сроки реализации программы | 2018-2020 г.г. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Бюджет сельского поселения «Вольдино» |
| Планируемые результаты реализации программы | -снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии,) в сопоставимых условиях к концу 2020 года не менее чем на 3% в год и на 15 % от объема фактически потребленного в 2017 году в соответствии со ст.24 Закона №261-ФЗ, повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта. - оптимизации структуры и повышение эффективности использований энергоресурсов; - обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (твердое топливо, электричество) с использованием приборов учета |

- Раздел 2. «СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | Квт.ч/кв.м. | 25,51 | 24,75 | 24,00 | 23,28 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
| 3 | Отношение экономии энергетических ресурсов в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы (в %). | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2018 г. |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натураль ном выраже нии |  | в стои- мостном выражении, тыс.руб |  |  | в натуральном выраже нии |  | в стои- мостном выраже нии, тыс. руб. |  |  | в натуральном выраже нии |  | В стои- мостном выраже нии, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | 1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности этих организаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация механизма заинтересованности персонала в энергосбережении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Регулярная очистка светильников и окон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Содействие заключению энергосервисных договоров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Составление руководства по эксплуатации системы электроснабжения | - | - | 0,23 | тыс. кВт.ч | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Составление руководства по эксплуатации системы теплоснабжения | - | - | 1,69 | Гкал | 6,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Подготовка ответственных за электрохозяйство, за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электро, тепло, энергоустановок | Местный бюджет | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; | - | - | - | - | - | Местный бюджет | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений - уплотнение оконных и дверных проемов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений и сооружений: - применение энергосберегающих ламп | Местный бюджет | 2 | 2,18 | тыс. кВт.ч | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по мероприятиям: | х | 16 | 4,1 | х | 20,22 | х | 2 | х | х | - | х | х | х | х | - |