«Вöльдiн» сикт овмöдчöминса администрация

ШУÖМ

Администрация сельского поселения «Вольдино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2016 года                                                                                  № 15

Республика Коми

Усть-Куломский район

с.Вольдино

Об утверждении муниципальной программы

«Строительство водопроводной сети в д.Пузла»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Вольдино», администрация сельского поселения «Вольдино» постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Строительство водопроводной сети в д.Пузла» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Вольдино».

Глава сельского поселения «Вольдино»                         И.А.Андриевская

Утверждена

постановлением

администрации сельского

поселения «Вольдино»

от 21.03.2016 года № 15

(приложение)

Муниципальная программа

«Строительство водопроводной сети в д.Пузла»

1.Раздел

Паспорт мероприятий по муниципальной программе

по строительству водопроводной сети в д.Пузла

| Наименование программы | Муниципальная программа «Строительство водопроводной сети в д.Пузла» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Долгосрочная республиканская целевая программа «Чистая вода в Республике Коми» на 2011 – 2017 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Вольдино» |
| Разработчики Программы | Администрация сельского поселения «Вольдино» |
| Куратор программы | Глава сельского поселения «Вольдино» |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения «Вольдино» |
| Цель Программы | Целью Программы являются: - строительство водопроводной сети в д.Пузла и улучшение обеспечения населения муниципального образования сельского поселения «Вольдино» питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; - реализация мероприятий Государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения» |
| Задачи Программы: | - Подготовка территории для строительства; - Планирование территории; - Заключение договора с подрядчиком с целью обязательного привлечения безработных граждан в количестве 5 человек. - Заказ материала для строительства; - Аренда техники для рытья траншеи; - Строительство водопроводной сети – 270 м. |
| Срок реализации программы | до 01 августа 2016 год |
| Объемы финансирования | 333000 руб. |
| Источник финансирования | 300000 за счет внебюджетных средств поселения 33000 Бюджет сельского поселения «Вольдино» |
| Целевые индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Строительство водопроводной сети в сельском поселении «Вольдино» |
| Ожидаемые результаты реализации | Реализация программных мероприятий позволит достигнуть рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям |
| Контроль выполнения Программы | Контроль реализации мероприятий Программы осуществляет Заказчик и Куратор Программы. |

2. Раздел

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В д.Пузла проживает более трехсот человек. Источников хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения является водозабор  из р.Вычегда и единственной водобашни, находящейся на балансе Усть-Куломского филиала ОАО «КТК», от которой в 2012 году в  район переулка Лесной провели ветку водопровода протяженностью 527 метров. Остальная часть деревни остается без водоснабжения. Необходимо повсеместное повышение уровня технической и санитарно-эпидемиологической надежности сетей, усиление контроля качества воды. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь  благоприятные органолептические свойства.

Обеспечение водопроводом жилищного фонда составляет  40 %.

Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормального качества и в достаточном количестве. Около 15 % населения муниципального образования сельского поселения «Вольдино» использует для хозяйственно-питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по различным показателям – высокое содержание железа, азотсодержащих соединений, минерализация, мутность, цветность, бактериальная загрязненность.

По результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках Госсанэпиднадзора, качество питьевой воды в источниках, в р. Вычегда, откуда многие жители набирают воду для своих нужд, остается неудовлетворительным.

В сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, при не обеспечении населения доброкачественной водой могут быть созданы предпосылки для возникновения и распространения вспышечной инфекционной заболеваемости, передающейся водным путем.

Решение проблемы строительства новых водопроводных сетей, улучшения питьевого водоснабжения и содержания источников водоснабжения необходимо решать в рамках муниципальной целевой программы, которая будет предусматривать комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления мероприятий.

Реализация этих мер позволит оперативно и эффективно снизить напряженную водохозяйственную обстановку и решить проблему обеспечения населения поселения доброкачественной питьевой водой, улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку.

К строительству водопровода привлекаем граждан, состоящих на учете в ЦЗН по Усть-Куломскому району, а также добровольный труд граждан.

3.Раздел

Цели и задачи программы

Целью программы являются:

- строительство водопроводной сети в д.Пузла и улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

- реализация мероприятий Государственной программы Республики

Коми «Содействие занятости населения».

Задачи Программы:

- Подготовка территории для строительства;

- Планирование территории;

- Заключение договора с подрядчиком с целью обязательного привлечения безработных граждан в количестве 5 человек;

- Заказ материала для строительства;

- Аренда техники для подготовки траншеи;

- Строительство водопроводной сети в д.Пузла.

4. Раздел

Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы – до 01.08.2016 года.

5. Раздел

Система программных мероприятий

|  | Наименование программных мероприятий | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство водопроводной сети в д.Пузла. | 333,0 |

6. Раздел

Ресурсное обеспечение Программы

|  | Наименование направления | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | За счет внебюджетных средств поселения | 300,0 |
| 22. | За счет бюджета сельского поселения «Вольдино» | 33,0 |
|  | Итого | 333,0 |

7. Раздел

Целевые индикаторы и показатели,

позволяющие оценить ход реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | Всего, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство водопроводной сети в д.Пузла. | 280,0 |

8. Раздел

Ожидаемые результаты реализации

Реализация программных мероприятий позволит:

-   создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан и создание комфортной среды проживания населения в д.Пузла;

-  повысить качество жилищно-коммунальных услуг, качественное и бесперебойное водоснабжение населения;

- улучшить экологическую обстановку в д.Пузла.

9. Раздел

Система управления и контроля

Текущее управление Программой осуществляется Куратором - главой сельского поселения «Вольдино».

Исполнителем программы является администрация сельского поселения «Вольдино».

При возникновении необходимости в корректировке Программы, администрация сельского поселения «Вольдино» представляет Куратору предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу.

На основе представленных предложений Куратор Программы поручает подготовку проекта постановления администрации сельского поселения «Вольдино» для внесения изменений в установленном порядке.

Контроль реализации мероприятий Программы осуществляет Заказчик и Куратор Программы.

10. Раздел

Досрочное прекращение реализации Программы.

Реализация Программы может быть прекращена Постановлением администрации сельского поселения «Вольдино», если:

а)	по результатам оценки эффективности реализации программы принято решение о неэффективности реализации программы;

б)	выявлены существенные нарушения, допущенные исполнителями  программы:

нецелевое использование средств, выделяемых на реализацию  программы;

невыполнение исполнителями программы программных мероприятий;

в)	принята другая программа, поглощающая действующую по целям и задачам.