«Вöльдiн» сикт овмöдчöминса администрация

ШУÖМ

Администрация сельского поселения «Вольдино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2023 года       				                                        № 14

Республика Коми

Усть-Куломский район

с.Вольдино

О подготовке объектов экономики и населенных пунктов

сельского поселения «Вольдино» к проведению весеннего паводка 2023 года

Во исполнение п. 23 ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», в целях проведения работ по защите населения, территорий и объектов экономики в период весеннего паводка постановляю:

1. Образовать на территории сельского поселения «Вольдино» противопаводковую комиссию в составе:

- Андриевская И.А. – глава СП «Вольдино», председатель комиссии;

- Шахова А.И – ведущий специалист администрации сельского поселения «Вольдино», заместитель председателя.

Члены комиссии:

- Чувьюрова Н.А. – генеральный директор ООО ДРСУ «Пузла» (по согласованию);

- Уляшев А.В. – мастер Помоздинского участка Усть-Куломского ДРСУ (по согласованию);

- Уляшев В.В. – начальник Помоздинского участка Усть-Куломского филиала АО «Коми тепловая компания» (по согласованию);

2. Утвердить план мероприятий в паводковый период 2023 года согласно приложению.

3. Организовать переправу людей через р. Вычегда. Обеспечить безопасность жизни и здоровью людей во время паводка.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

| Глава сельского поселения «Вольдино» |  | И.А.Андриевская |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Вольдино»

от 17 апреля 2023 года № 14

План мероприятий на паводковый период 2023 года на территории администрации сельского поселения «Вольдино»

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Организация перевозки людей через р. Вычегда (обеспечение плавсредствами; утверждение графика перевозок; заключение договора с лицом, осуществляющим перевозку людей) | До 20.04.2023 | Глава СП «Вольдино» Андриевская И.А. |
| Привлечение пожарной техники: - АЦ – 40/9-3- 2 ед. ОП № 1 ПЧ № 142 - АЦ 40 (131) – 1 ед. ООО «Комилесбизнес» д. Пузла - подготовка вертолетной площадки для санавиации. | До 20.04.2023 | Караул ОП № 1 (по согласованию) Генеральный директор ООО «Комилесбизнес» Игнатов А.С. (по согласованию) Глава СП «Вольдино» Андриевская И.А., Генеральный директор ООО «Комилесбизнес» Игнатов А.С. (по согласованию) |
| Контроль за горизонтом паводковых вод (водомерный пост в д. Пузла на р. Вычегда, наблюдатель Слепнева Е.А., тел. 98-0-63, 89121589340) | В период паводка | Специалист администрации Шахова А.И. |
| Создание запаса: - медикаменты для ФАП п. Ягкедж, д. Пузла - продовольствие в п. Ягкедж, д. Пузла - топливо для котельной Ягкедж | До 20.04.2023 | И.о.главного врача ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» Пермяков Д.В. (по согласованию). ООО «Пузлаторг» Савельева Т.А.(по согласованию), ИП Дик А.Д. (по согласованию), ООО «Мария» Мингалева М.М. (по согласованию). Начальник Помоздинского участка Усть-Куломского филиала ОАО «КТК» Уляшев В.В. |
| Разъяснительная работа по предупреждению населения об опасности пребывания на льду и на воде в весенний паводок | В течение паводка, на сходах | Специалист администрации Шахова А.И. |
| Контроль за состоянием понтона, пешеходных переходов на р. Вычегда, своевременное закрытие, снятие, установка. | В течение паводка | Андриевская И.А. глава СП «Вольдино», Чувьюрова Н.А. генеральный директор ООО ДРСУ «Пузла» (по согласованию) |
| Закрепление транспорта в п. Ягкедж - машина «скорой помощи» - школьный автобус | В течение паводка | И.о.главного врача ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» Пермяков Д.В. (по согласованию), Директор МБОУ «ООШ» пст.Ягкедж Грекул А.А.( по согласованию) |